2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心

解放闸分中心单位决算公开

批复时间：2025年9月11日

公开时间：2025年9月19日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

解放闸分中心隶属于内蒙古河套灌区水利发展中心，始建于1954年，正处级建制，公益一类事业单位。解放闸分中心主要承担灌域内国管水利工程的建设、管理和运行维护任务，负责灌域灌排管理与调度、水费计收核算工作以及分凌、防汛、排涝、抗旱、乌梁素海生态补水、科研试验等工作，指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务及业务等工作。

解放闸灌域位于内蒙古河套灌区西部，南临黄河，北靠阴山，东与永济灌域毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤，灌域控制面积323.4万亩，现有灌溉面积213万亩，排域面积250万亩，涉及杭锦后旗、临河区、磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗共15个镇和1个国营农场的农牧业生产区域。灌域内有公管干渠3条，分干渠13条，干沟3条。全灌域年均引黄水量11.5——12亿立方米，年均排水量1.5亿立方米。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心，始建于1954年，正处级建制，公益一类事业单位。内设8个科室，下设9个供排水所站（全部为科级建制），分别为：杨家河干渠供水所、黄济渠供水所、清惠渠供水所、乌拉河干渠供水所、大发公渠供水所、一排干沟排水所、二排干沟排水所、三排干沟排水所、沙壕渠试验站。解放闸分中心机关办公地点在巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇，所属各所站分布在杭锦后旗各个乡镇。 所属下级单位及科室的预算及支出、决算等均由本单位统一进行核算、汇总编报。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）聚力保供增产，供排服务不断优化。严格遵循河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水安排，投入80.6万元购置物资、租赁机械，历时25天安全高效地完成了分凌补水任务，累计引水8357万立方米。

（二）强化工程建设，标准化步伐不断加快。投资189万元对66处险工段落和水工建筑物进行维修养护，已全部完工并通过验收。持续提高生态保障能力，积极投身“绿美几字湾”建设，大力开展植树造林行动，累计植树4.24万株，绿化长度达82.2公里，折合造林面积约219亩。

（三）严肃财经纪律，财务运行不断规范。严格落实“收支两条线”和“三专一封闭”管理制度，预收缴2024年农业水费1.72亿元左右，上缴市财政局约1.72亿元，其中包含2023年结转2024年水费2865万元，照目前实用水量决算，2024年水费决算应在1.42亿元左右，预计退解水费2865万元左右。提升综合经营收益，通过公开竞标，重新对三淖河综合场608亩土地进行招租，最终以每亩地630元/年的价格出租，有效盘活了国有资产。认真做好引黄滴灌协商议价分析工作，综合考虑建设主体、资金来源、工程结构等多种因素，重新测算运行成本并下调滴灌水价，将现有6处5片引黄滴灌项目全部委托第三方公司或群管组织统一运营管理，逐步推动引黄滴灌节水模式走向成熟。

（四）坚持科技兴水，信息化水平不断提升。扎实推进《河套灌区秋浇节水技术集成分析与评价》科研项目，开展典型渠道、典型区、典型地块的种植意向和实播面积调查4次，采集土壤含水率样本69个、含盐量样本345个，对12眼地下井埋深观测5次，完成87个取样点的小麦、玉米出苗率、苗情调查统计，现外业调查已基本结束，内业整理正在有序开展。加强信息化设备维修养护，进行大断面流量校核35次，维修水位计35次，解决网络故障45次，处理视频监控故障28次，更换蓄电池8块，保证了灌域信息化设备正常运行。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 7868.76万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2110.55万元，增长 36.65%，变动原因：按照市政府和编办要求，2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，2023年数据仅为8月-12月数据，因数据月数不一致，无法与上年决算做对比；与上年决算相比，收、支总计各增加 3935.32万元，增长 100.05%。其中：

（一）收入决算总计 7868.76万元。包括：

1.本年收入决算合计 7830.55万元。与上年决算相比，增加 3897.11万元，增长 99.08%，变动原因：按照市政府和编办要求，2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，2023年数据仅为8月-12月数据，因数据月数不一致，无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 38.21万元。与上年决算相比，增加 38.21万元，增长 100%，变动原因：主要是秋浇节水项目和沙壕渠试验站科研经费由于项目未完成结余。

（二）支出决算总计 7868.76万元。包括：

1.本年支出决算合计 7822.48万元。与上年决算相比，增加 3927.26万元，增长 100.82%，变动原因：按照市政府和编办要求，2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，2023年数据仅为8月-12月数据，因数据月数不一致，不具有可比性。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 46.28万元。结转和结余事项：主要为科研项目资金因项目未完成结转。与上年决算相比，增加 8.06万元，增长 21.10%，变动原因：主要是科研秋浇节水项目和沙壕渠试验站科研经费由于项目未完成结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度本年收入决算合计 7830.55万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 7754.21万元，占 99.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 76.34万元，占 0.97%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度本年支出决算合计 7822.48万元，其中：

本年基本支出 6975.20万元，占 89.17%；

本年项目支出 847.28万元，占 10.83%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7754.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1995.99万元，增长 34.66%，变动原因：一是追加有编人员工资及岗位变动等1244.62万元，二是追加合同制人员工资及五险360.77万元，三是追加工程项目款390.6万元；与上年决算相比，收、支总计各增加3920.70万元，增长 102.27%，变动原因：按照市政府和编办要求，2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，2023年数据仅为8月-12月数据，因数据月数不一致，不具有可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 7752.55万元。与年初预算 5758.22万元相比，完成年初预算的 134.63%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为13.34万元，与年初预算相比减少 1.66万元。其中：

1．科技成果转化与扩散（项）。年初预算15万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数的差异原因：项目还未完成，按进度项目进度支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1199.61万元，与年初预算相比增加 287.31万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算444.55万元，支出决算546.95万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新增29名在职转退休人员，退休人员费用增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支 的108.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新增29名在职转退休人员，退休人员费用增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新增29名在职转退休人员，职业年金做实增加支出金额。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算79.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位增加6名去世人员，其中在职去世1人，退休去世5人，抚恤费支出增加。

5.其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算23.94万元，支出决算74.9万元，完成年初预算的312.87%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政拨款科目错误，多计入支出，25年五险清算中调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 376.62万元，与年初预算相比增加 39.96万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算218.25万元，支出决算242.95万元，完成年初预算的111.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新招录26人，转正定级20人及在职人员岗位变动、调薪等原因，测算基数增加，同时造成医疗保险费用增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算118.42万元，支出决算133.67万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新招录26人，转正定级20人及在职人员岗位变动、调薪等原因，测算基数增加，同时造成公务员医疗保险费用增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 5738.47万元，与年初预算相比增加1643.49万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算4094.98万元，支出决算5457.57万元，完成年初预算的133.27%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付用于支付合同制人员工资、五险一金及以前年度尾欠工程款。

2．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算198.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付2024年水利工程维修维护费用。

3．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算1.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：自治区拨付农田水有效利用系数专项经费，费用增加。

4．水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算80.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付春季分凌减灾和应急补水专项经费，费用增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 424.51万元，与年初预算相比增加 10.23万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算414.28万元，支出决算424.51万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位新招录26人，转正定级20人及在职人员岗位变动、调薪等原因，测算基数增加，同时造成住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6975.20万元，其中：

（一）人员经费 6709.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 265.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 777.35万元，其中：

（一） 商品和服务支出 589.63万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）资本性支出 187.71万元。主要包括：办公设备购置、大型修缮等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 44.92万元，支出决算 43.26万元，完成预算的 96.31%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 39.51万元，支出决算 38.58万元，完成预算的 97.66%；公务接待费全年预算 5.41万元，支出决算 4.67万元，完成预算的 86.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 44.92万元，支出决算 43.26万元，与预算差异原因是单位加强财务管理严格落实中央过紧日子的要求，压减非必要开支节约开支1.66万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 43.26万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.58万元，占 89.20%；公务接待费支出 4.67万元，占 10.80%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出 38.58万元。其中：

公务用车运行维护费支出 38.58万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，增加 18.27万元，增长 89.97%，变动原因：按照市政府和编办要求，2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，2023年数据仅为8月-12月数据，因对比数据月数不一致，不具有可比性。

2.公务接待费支出 4.67万元。其中：国内公务接待支出 4.67万元，接待15 批次，470 人次，开支内容：主要用于支出接待国内各单位参观学习伙食费；与上年决算相比，减少0.93万元，下降16.55%，变动原因：按照市政府和编办要求，2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，2023年数据仅为8月-12月数据，因对比数据月数不一致，不具有可比性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度公用经费支出决算 265.83万元，与上年决算相比，增加 71.95万元，增长 37.11%，变动原因：按照市政府和编办要求，2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，2023年数据仅为8月-12月数据，因对比数据月数不一致，不具有可比性。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度政府采购支出总额 288.31万元，其中：政府采购货物支出 70.94万元、政府采购工程支出 186.20万元、政府采购服务支出 31.17万元。政府采购授予中小企业合同金额 288.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.81%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 13辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金779万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“内蒙古河套灌区解放闸灌域引黄滴灌工程”、“2024年岁修养护工程”、“解放闸灌域团结分干渠水毁工程应急抢险加固工程”“专项业务费”“春季分凌减灾和应急补水专项”“河套灌区标准化创建项目”“农田灌溉水有效利用系数”“河套灌区秋浇节水技术集成分析与评价”等8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出779万元。从评价情况看，以上项目的实施基本达到了预期目的，但是在项目实施工程中还存在一些问题比如制度不够完善等，今后我单位将加大学习和管理力度，不断总结和完善项目实施过程及制定相关制度、流程图，为今后项目开展打下坚实基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.解放闸灌域团结分干渠水毁工程应急抢险加固工程自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：团结分干渠从杨家河干渠第四节制闸分水闸取水，全场30.6km。团结分干渠实际灌溉面积2.44万亩，涉及杭锦后旗蛮会镇、团结镇和乌拉特后旗部分地区。本次工程水毁段位于团结分干渠第五分水闸上游，地处杭锦后旗蛮会镇联合十一社境内。2022年8月乌拉特后旗沿山地区强降水，引发山洪、农田泽涝，附加农田、村庄受灾严重，解放闸分中心立即组织人员、机械进行了防洪防汛应急抢险。本项目的顺利开展修复了受损严重的渠道和闸坝，对堤背损毁及低洼处进行了清淤加固，有力的确保了灌域秋浇秋灌的顺利进行，为灌域内农田、村庄的安全提供有力保证。

发现的主要问题及原因：受灌溉的时效性影响，工程项目实施只能在流水的间隙时间进行，对资金申请和工程施工影响较大。

下一步改进措施：今后我单位将加强各参建单位、管理使用单位及旗县、乡镇、村社之间的关系协调，保证进度、保证质量；建立健全各项规章制度，规范操作流程。进一步完善工程运行管理配套设施建设。

2.春季分凌减灾和应急补水专项项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为80.6万元，执行数为80.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开春黄河开河，河套灌区各级主要渠系承担了黄河分凌补水功能，有效的减轻了巴彦淖尔市、包头及呼市黄河开河防洪压力。对由于分凌造成破损的灌域水工建筑进行了修复，并购置储备了应急材料进行破冰抢险。消减黄河干流巴彦淖尔段春季流凌防洪压力，缓减春夏灌区农业需水缺口、实施灌区湖泊湿地和乌梁素海生态补水、维护灌区生态平衡。

发现的主要问题及原因：春季分凌减灾和应急补水专项受当年凌汛的大小，天气原因，建筑物老化条件等不确定因素影响，每年无法精准确定预算。

下一步改进措施：今后我单位将不断总结项目实施过程中存在的问题和好的经验，加强沟通，精准掌握实施汛情，进一步完善相关管理及操作制度，将储备物资由专人造册管理，发现问题及时跟进并反馈，合理制定工程方案，为灌区现代化建设添砖加瓦。

3.2024年岁修养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.31分。全年预算数为202.04万元，执行数为198.84万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：本项目共完成渠、沟道整治16条，长度45.63km，建筑物维修改造34座（其中：测流桥维修14座）、信息化维修养护4处、输配电线路改造0.788km；清四乱290.71km；管理所、段院落房屋维修改造14处。通过工程的实施，渠沟道水流通畅、运行安全、堤顶通行，满足灌溉和管理运行要求；建筑物工程维修大大改善了运行条件，满足了建筑物整体安全要求，通过信息化工程配套提高了灌域工程的信息化管理水平。

下一步改进措施：今后解放闸将把工程建设当作重大事项来抓，为了搞好工程建设，提前编制了实施方案，为项目及时上报、批复打好了基础，为加快完成工程建设争取了时间。严格控制所属各单位的施工质量及安全生产工作，明确各所、站的职责，不定期进行检查，及时整改施工中出现的质量问题。制定严格的资金管理办法，有效控制各项支出，审核单据的合法有效，提高资金的利益效率。

4.河套灌区标准化创建工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.39分。全年预算数为10万元，执行数为9.89万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况： 通过《标准化管理手册》、《标准化操作手册》及制度牌匾等的制定，构建了科学高效的灌区标准化规范化管理体系，为我灌域自治区级标准化管理示范灌区的申报奠定了基础。

下一步改进措施：今后我单位将在现有制度的基础上，不断优化工作流程，提高执行效率，加强职工业务培训，不断提高自身业务水平，在现代化软件和设备的加持下，为现代化灌区的实现贡献力量。

5.内蒙古河套灌区解放闸灌域引黄滴灌工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为154.97万元，执行数为154.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建进水闸带桥、竖井及暗涵三合一建筑物1座，调节池1座，加压泵站1座，含立式离心泵2套，泵前微滤机+自动反冲洗碟片过滤器2套等。

下一步改进措施：今后我单位将加大相关单位沟通力度，积极争取上级专项资金，在总结现有引黄滴灌工程经验的同时，积极推广力争扩大引黄滴灌面积，为节水增效、农民增收提供有力保障。

|  |  |  |  |  | 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 解放闸灌域团结分干渠水毁工程应急抢险加固项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 0 |  | 25.4 |  |  |  | 25.4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 0 |  | 25.4 |  |  |  | 25.4 |  |  |  | — |  |  |  | 100 |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过本项目的实施，对团结分干渠山洪水毁抢险段进行了加固处理。对社防渠和建设三五渠的2座进水闸进行了重建；对部分水毁渠堤进行摘要加背；对下游衬砌渠道水毁段进行重建，对淤积段落进行了清淤疏通以满足渠道正常安全运行。极大的改善了工程运行条件，节水效益明显，提高了水管部门的安全运行保障能力，确保了渠道及建筑物安全良好运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90） | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指 标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50） |  |  |  | 数量指标 |  | 重建社房渠 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 团结分干渠清淤 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 工程完好率 |  |  |  | 95 |  | 96 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 验收通过率 |  |  |  | 98 |  | 100 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时率 |  |  |  | 98 |  | 98 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 支付截止日期 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 清淤成本 |  |  |  | 6 |  | 4.49 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土方回填成本 |  |  |  | 7 |  | 6.39 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30） |  |  |  | 经济效益 指标 |  | 促进乌北地区农业生产 |  |  |  | 有效促进 |  | 有所促进 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 提高工程安全率 |  |  |  | 有效提高 |  | 有所提高 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 促进灌区生态保护 |  |  |  | 有效促进 |  | 有所促进 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  | 促进工程安全保障机制健全性 |  |  |  | 有效促进 |  | 有所促进 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 |  |  |  | 服务对象 |  | 灌域农户满意度 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 春季分凌减灾和应急补水专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 80.6 |  | 80.6 |  |  |  | 80.56 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 99.95 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 80.6 |  | 80.6 |  |  |  | 80.56 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 99.95 |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总 体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为了做好2024年河套灌区春季分凌防汛各项工作，消减黄河干流巴彦淖尔段春季流凌防洪压力，缓减春夏灌区农业需水缺口、实施灌区湖泊湿地和乌梁素海生态补水、维护灌区生态平衡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开春黄河开河，河套灌区各级主要渠系承担了黄河分凌补水功能，有效的减轻了巴彦淖尔市、包头及呼市黄河开河防洪压力。对由于分凌造成破损的灌域水工建筑进行了修复，并购置储备了应急材料进行破冰抢险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90） |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指 标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 （50） |  |  |  | 数量指标 |  | 设及所站 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调用挖掘机 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 输水保证率 |  |  |  | 95 |  | 100 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工程安全运行率 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 确保分凌补水按时完成 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分凌补水人员到位 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 抢险机械吊用每台 |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抢险挖机工时费 |  |  |  | 250 |  | 280 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 （30） |  |  |  | 经济效益 指标 |  | 提前进行保墒补水确保作物正常生长 |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 消减黄河春季流凌压力 |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 缓解春季灌域缺水 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  | 缓解灌域夏灌压力 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 |  |  |  | 服务对象 |  | 灌户满意度 |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年岁修养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 202.04 |  | 198.74 |  | 10 |  | 98.37 |  | 9.84 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 0 | 202.04 |  | 198.74 |  | — |  | 98.37 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我灌域水利工程年代久远，破算严重，为保证灌排工程安全运行，灌溉及时，提高灌区运行效率，为农业增产、农民增收奠定良好的基础。 |  |  |  |  |  | 本项目共完成渠、沟道整治16条，长度45.63km，建筑物维修改造34座（其中：测流桥维修14座）、信息化维修养护4处、输配电线路改造0.788km；清四乱290.71km；管理所、段院落房屋维修改造14处。通过工程的实施，渠沟道水流通畅、运行安全、堤顶通行，满足灌溉和管理运行要求；建筑物工程维修大大改善了运行条件，满足了建筑物整体安全要求，通过信息化工程配套提高了灌域工程的信息化管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指 标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50） |  | 数量指标 | 维修闸点 |  | 10 | 14 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 渠道及建筑物维修等 |  | 21 | 34 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合设计要求 |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 满足灌溉安全运行 |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 年底前完成 |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不影响各阶段灌溉 |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 闸点维修及渠道和建筑物维修 |  | 2037000 | 1987400 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严格把控成本指标 |  | 100 | 97 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30） |  | 经济效益 指标 | 提高渠道及建筑物运行安全 |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 促进农民增产增收 |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 减少水土流失 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 持续发挥作用 |  | 5 | 3 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 |  | 服务对象 | 群众满意度 |  | 95 | 90 | 10 |  | 9.47 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.31 |  |  |  |

|  |  |  | 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河套灌区标准化创建工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 |  | 9.89 |  | 10 |  | 98.9 |  | 9.89 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 9.89 |  | — |  | 98.9 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  | 通过《标准化管理手册》、《标准化操作手册》及制度牌匾等的制定，构建了科学高效的灌区标准化规范化管理体系，为我灌域自治区级标准化管理示范灌区的申报奠定了基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指 标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50） |  | 数量指标 | 制作操作规程 |  | 32 | 36 | 7 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装制作标识牌 |  | 31 | 84 | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 99 | 99 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标识牌制作规范率 |  | 95 | 95 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 工程完工率 |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 费用支出及时率 |  | 98 | 98 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 工程总成本 |  | 10 | 9.89 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均每块成本 |  | 600 | 600 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30） |  | 经济效益 指标 | 提高灌区标准化建设水平 |  | 有效提高 | 有所提高 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 提高灌区知名度 |  | 有效提高 | 有所提高 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 提升灌区群众生态保护意识 |  | 有效提升 | 有效提升 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 提高灌区群众节水意识 |  | 持续提高 | 有所提高 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 |  | 服务对象 | 灌域群众满意度 |  | 95 | 95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.39 |  |  |  |

|  |  |  | 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 内蒙古河套灌区解放闸灌域引黄滴灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 154.97 |  | 154.97 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 0 | 154.97 |  | 154.97 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  | 新建进水闸带桥、竖井及暗涵三合一建筑物1座，调节池1座，加压泵站1座，含立式离心泵2套，泵前微滤机+自动反冲洗碟片过滤器2套等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指 标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50） |  | 数量指标 | 新建泵站 |  | 1 | 1.00 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 调节池 |  | 1 | 1.00 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100 | 100.00 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程外观得分率 |  | 85 | 80.60 | 5 |  | 4.74 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 工程投入使用日期 |  | 24年8月前 | 24年8月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 付款截止日期 |  | 年底前 | 年底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 工程总体费用 |  | 154.97 | 154.97 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建泵站费用 |  | 38.19 | 38.19 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30） |  | 经济效益 指标 | 项目区作物增产价值 |  | 24 | 24.00 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 增加当地农户就业数 |  | 10 | 10.00 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 区域生态环境大幅改善 |  | 5 | 5.00 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 区域产业结构持续改善 |  | 5 | 5.00 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 |  | 服务对象 | 灌户满意度 |  | 95 | 95.00 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.74 |  |  |  |

（三）部门项目绩效评价结果。

以内蒙古河套灌区解放闸灌域引黄滴灌工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度内蒙古河套灌区解放闸灌域

引黄滴灌工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为打好农业深度节水控水，促进农业增效农民增收攻坚战，助推全市乡村振兴和农业农村现代化建设，实现供水与用水双赢，按照市水利局的批复，建设解放闸灌域引黄滴灌水源工程。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

年度绩效目标完成情况： 新建进水闸带桥、竖井及暗涵三合一建筑物1座，调节池1座，加压泵站1座，含立式离心泵2套，泵前微滤机+自动反冲洗碟片过滤器2套等。

（三）偏差分析及整改措施。

本项目在实施过程中为出现明显的偏差或不足

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

本次解放闸灌域引黄滴灌高效节水灌溉工程主要是为高效节水工程进行引黄滴灌水源工程及首部设备的配套和二道桥庆丰引黄滴灌工程，主要是为响应市委、市政府深度节水控水促进农业增效农民增收攻坚战，全力推动引黄滴灌工作深入开展，为实现节水高效管理，建设全国一流现代化灌区，推动全市现代化农牧业和经济社会高质量发展做出新贡献而设立的。通过项目的绩效自评，达到了当初改善了农业生产条件，促进了农业增产、农民增收的目的，同时也极大的解决了引黄水资源日益短缺，更好的缓解供用水矛盾。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额154.97万元，其中：财政拨款154.97万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数154.97万元，其中：财政拨款154.97万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数154.97万元、执行率为100%，其中：财政拨款154.97万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度计划投资154.97万元来完成该项目的工程建设资金支付，该工程目前已投入运行，效果良好，灌域满意度达到95%。

（四）项目资金管理情况。

在项目实施过程中，严格按工程建设管理的法规和规定，实行建设资金统一管理，按工程进度签证审核拨付；多次协商开会，先后制定了一系列实施方案、管理办法，完善了检查、监督机制，并建立会议、议事等制度，从体制上、机制上保证了工程建设和资金的规范运作，做到了事前有评估规划，事中有检查校正，事后有总结审计。较好地完成了批复的建设任务。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）新建泵站(座)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）调节池(座)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）工程合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（2）工程外观得分率(百分比)，目标值85，完成值80.6，分值5，得分4.74。

3.时效指标

（1）付款截止日期，目标值年底前，完成值年底前，分值5，得分5。

（2）工程投入使用日期，目标值24年8月前，完成值24年8月前，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）工程总体费用(万元)，目标值154.97，完成值154.97，分值5，得分5。

（2）新建泵站费用(万元)，目标值38.19，完成值38.19，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）项目区作物增产价值(万元)，目标值24，完成值24，分值15，得分15。

6.社会效益指标

（1）增加当地农户就业数(人)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

7.生态效益指标

（1）区域生态环境大幅改善(百分比)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

8.可持续影响指标

（1）区域产业结构持续改善(百分比)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）灌户满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.74分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

本项目立项和实施不存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

本项目资金管理使用不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、加强各参建单位、管理使用单位及旗县、乡镇、村社之间的关系协调，处理好这些关系才能保证进度、保证质量。
    2、管理运行单位一定要严格按照工程的设计指标运行，操作按规范进行，确保新建工程良好的运行。
    3、管理运行单位要加大引黄滴灌的面积，督促乡镇做好田间管道的配套，加强平时的管理运行养护，不超警界运行，对泵房设备要加强管护，确保工程正常运行。
    4、进一步完善工程运行管理配套设施建设。例如：现代化观测设施，以利于准确、高效的进行工程管理。

（二）措施及办法。

今后我单位将加大相关单位沟通力度，积极争取上级专项资金，在总结现有引黄滴灌工程经验的同时，积极推广力争扩大引黄滴灌面积，为节水增效、农民增收提供有力保障。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕飞           联系电话：0478-6631512

第五部分 单位决算表

见附件。